**北 华 大 学 计 算 机 应 用 技 术 大 学 生 科 技 创 新 实 践 基 地**

**项 目 进 程 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | |  | | 子午视频网 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目性质 | BS软件 | | | | | | | | | | 负责指导老师 | | | | | | | |  | |  | | | 李红果 | | | | | | | |
| 项目经理 | 杨敏敏 | | | | | | | | | | 项目工期 | | | | | | | |  | |  | | | 3周 | | | | | | | |
| 项目所需人数 | 4 | | | | | | | | | | 项目所属单位 | | | | | | | |  | |  | | | 经纬工作室 | | | | | | | |
| 项目参与成员 | 杨敏敏 王雪娇 陈浩然 高博宇 | | | | | | | | | | | | | | | 项目签约日期 | | | | | | |  | | |  | | | 2018年7月29日 | | |
| 项目参与成员 （签字） |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | |  |  | | 签字 人员 | 分验成绩 |
| 开始  Start | 29  -Jul | 30  -Jul | | 31  -Jul | | 1  -Aug | 2  -Aug | 3  -Aug | 4  -Aug | 5  -Aug | 6  -Aug | 7  -Aug | 8  -Aug | 9  -Aug | 10  -Aug | | 11  -Aug | 12  -Aug | 13  -Aug | 14  -Aug | | 15  -Aug | | | 16  -Aug | | 17  -Aug | 18  -Aug | |  |  |
| 开会 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |
| 进行项目分配 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |
| 前端页面设计 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| 后端数据整理 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |
| 前后端连接测试 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| 正式完成项目 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |
| 其他 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | 总评 |  |

项目题目建议：

网上聊天 博客 在线音乐 三下乡电子商务 网课系统 考试系统

题目自拟

要求：

2018年7月29日 晚

1.选出一个组长进行分工，协调

2.组长写好需求分析，人员分工，项目进程表，题目（最好提前建个群讨论好）

2018年7月30日 项目启动 ，打印项目进程表

期间后台没事进行搭建服务器工作。

期间前端设计完成界面后，后进要求制作计算器,先进制作游戏（贪吃蛇，2048）

要求不许抄袭网上代码，可以了解制作思想，要求完全自己制作完成。

2018年8月13日项目结束，项目没完成者可以申请延期

2018年8月13日-17日上线，测试，修改

考核组：

Javaweb：前端：王慧 后台：时云龙

PHP：前端：于航 后台：刘旭东

Python：前端：李燕 后台：舒宁

详细要求：

前端：网页必须原创不许抄袭模版，h5,c3,灵活使用，多使用框架，js不可大量抄袭。

后台：必须用到数据库，算法 ，灵活运用函数和类以及面向对象思想，能用框架尽量用框架，要求代码干净整洁，文件条理清晰，注释：语句在：1:6以上

Python:刘微笑 裴子豪 曹正春 任晴 王雪娇

PHP:吴凡 刘云鹏 杨敏敏 姜天娇

JAVA :陈浩然 高博宇 王晓红 勾鹤

Python:刘微笑 张明梅 常庆瑶

项目考核成绩构成：后台 考核组\*70%+平时表现\*20%+队长评分\*10%

前端 考核组\*50%+小项目\*20%平时表现\*20%+队长评分\*10%

在开学前一周到两周进行基础知识考核，纸质答卷，没收手机，断网。

总成绩：项目成绩\*60%+纸质考核成绩\*40%

根据成绩排名踢人，大家加油努力吧。